|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт дороги по вул.Садовій в м,Червоноград Львівської області** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 261,907 | | тис. грн. | | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,17943 | | тис.люд.-год. | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 10,255 | | тис. грн. | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 2,5 | | розряд | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “10 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | | |
| на одини-  цю | | всього | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| *1* | | *РН18-12-1* | *Улаштування дорожнiх корит*  *напiвкоритного профiлю з застосуванням*  *автогрейдерiв, глибина корита до 250 мм* | | | *100м2* | | *6,49* | | *448,45*  *115,45* | *333,00*  *75,76* | | *2910* | *749* | *2161*  *492* | | *2,7*  *1,096* | | *17,52*  *7,11* | |
| 2 | | С311-2 | Перевезення грунту до 2 км | | | т | | 103,84 | | 8,89  - | 8,89  3,58 | | 923 | - | 923  372 | | \_\_-\_\_  0,061 | | \_\_-\_\_  6,33 | |
| *3* | | *РН18-20-1* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи з пiску* | | | *100м3* | | *0,649* | | *38508,54*  *1144,52* | *2155,22*  *567,78* | | *24992* | *743* | *1399*  *368* | | *26*  *8,7831* | | *16,87*  *5,7* | |
| *4* | | *РН18-23-1* | *Улаштування одношарових основ*  *товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70*  *мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1*  *МПа [1000 кг/см2]* | | | *100м2* | | *6,49* | | *11429,14*  *267,37* | *1459,90*  *513,37* | | *74175* | *1735* | *9475*  *3332* | | *5,96*  *8,0989* | | *38,68*  *52,56* | |
| *5* | | *РН18-23-4*  *К=3* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норм 18-23-1,*  *18-23-2, 18-23-3* | | | *100м2* | | *-6,49* | | *1885,74*  *-* | *31,01*  *6,39* | | *-12238* | *-* | *-201*  *-41* | | *\_\_-\_\_*  *0,117* | | *\_\_-\_\_*  *-0,76* | |
| *6* | | *ЕН27-27-1* | *Улаштування верхнього шару покриття*  *товщиною 5 см з асфальтобетонних*  *сумішей асфальтоукладальником за*  *ширини укладання 7 м* | | | *1000 м2* | | *0,649* | | *5172,59*  *680,83* | *4491,76*  *737,46* | | *3357* | *442* | *2915*  *479* | | *13,96*  *10,9098* | | *9,06*  *7,08* | |
| 7 | | С1421-9835  варіант 1 | Асфальтобетон | | | т | | 78,9 | | 2034,56  - | \_\_-\_\_  - | | 160527 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
| 8 | | С111-1561  варіант 1 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | | | т | | 0,19 | | 15067,96  - | \_\_-\_\_  - | | 2863 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  | |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | | | | 257509 | 3669 | 16672  5002 | |  | | 82,13  78,02 | |
|  | |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | | 257509 |  |  | |  | |  | |
|  | |  | в тому числi: | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | | | | 237168 |  |  | |  | |  | |
|  | |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | | | | 8671 |  |  | |  | |  | |
|  | |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | | | | | 4398 |  |  | |  | |  | |
|  | |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | | | 19,28 |  |  | |  | |  | |
|  | |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | | | 1584 |  |  | |  | |  | |
|  | |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | | | | | **261907** |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  \_ | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | **Всього по кошторису** | | | | | | | | | | **261907** |  |  | |  | |  | |
|  | |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | | | | | | **179,43** |  |  | |  | |  | |
|  | |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | | | | | | **10255** |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  44 | | |  | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,  5 %) | | | | | | | | | 3929 |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  49 | | |  | Вартiсть проектних робiт | | | | | | | | | 28234 |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  50 | | |  | Вартiсть експертизи проектної документацiї | | | | | | | | | 1626 |  |  | |  | |  | |
|  | | | **Разом по главах 1-12:** | | | | | | | | | | **295696** |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | | |  | Кошторисний прибуток (П) | | | | | | | | | 1220 |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | | |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | | | | | | | | | 221 |  |  | |  | |  | |
|  | | | **Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)** | | | | | | | | | | **297137** |  |  | |  | |  | |
|  | | | **Разом:** | | | | | | | | | | **297137** |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Керівник проектної організації | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| Головний інженер проекту  (Головний архітектор проекту) | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| Керівник | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | | | | | |