|  |
| --- |
|  |
| **Локальний кошторис**  |
| **на Капітальний ремонт дороги по вул.Садовій в м,Червоноград Львівської області**  |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 261,907 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,17943 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 10,255 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 2,5 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “10 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН18-12-1* | *Улаштування дорожнiх корит**напiвкоритного профiлю з застосуванням**автогрейдерiв, глибина корита до 250 мм* | *100м2* | *6,49* | *448,45**115,45* | *333,00**75,76* | *2910* | *749* | *2161**492* | *2,7**1,096* | *17,52**7,11* |
| 2 | С311-2 | Перевезення грунту до 2 км  | т | 103,84 | 8,89 -  | 8,893,58 | 923 |  -  | 923372 | \_\_-\_\_0,061 | \_\_-\_\_6,33 |
| *3* | *РН18-20-1* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи з пiску* | *100м3* | *0,649* | *38508,54**1144,52* | *2155,22**567,78* | *24992* | *743* | *1399**368* | *26**8,7831* | *16,87**5,7* |
| *4* | *РН18-23-1* | *Улаштування одношарових основ**товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70**мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1**МПа [1000 кг/см2]* | *100м2* | *6,49* | *11429,14**267,37* | *1459,90**513,37* | *74175* | *1735* | *9475**3332* | *5,96**8,0989* | *38,68**52,56* |
| *5* | *РН18-23-4**К=3* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норм 18-23-1,**18-23-2, 18-23-3* | *100м2* | *-6,49* | *1885,74* *-*  | *31,01**6,39* | *-12238* |  *-*  | *-201**-41* | *\_\_-\_\_**0,117* | *\_\_-\_\_**-0,76* |
| *6* | *ЕН27-27-1* | *Улаштування верхнього шару покриття**товщиною 5 см з асфальтобетонних**сумішей асфальтоукладальником за**ширини укладання 7 м* | *1000 м2* | *0,649* | *5172,59**680,83* | *4491,76**737,46* | *3357* | *442* | *2915**479* | *13,96**10,9098* | *9,06**7,08* |
| 7 | С1421-9835варіант 1 | Асфальтобетон  | т | 78,9 | 2034,56 -  | \_\_-\_\_ -  | 160527 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | С111-1561варіант 1 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi  | т | 0,19 | 15067,96 -  | \_\_-\_\_ -  | 2863 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 257509 | 3669 | 166725002 |   | 82,1378,02 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 257509 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 237168 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 8671 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 4398 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 19,28 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1584 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **261907** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **261907** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **179,43** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **10255** |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.44  |   | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,5 %)  | 3929 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.49  |   | Вартiсть проектних робiт  | 28234 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.50  |   | Вартiсть експертизи проектної документацiї  | 1626 |   |   |   |   |
|   | **Разом по главах 1-12:** | **295696** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошторисний прибуток (П)  | 1220 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  | 221 |   |   |   |   |
|   | **Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)** | **297137** |   |   |   |   |
|   | **Разом:** | **297137** |   |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |
|   |
|   |
| Керівник проектної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проекту(Головний архітектор проекту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |